Додаток до Програми

(у редакції рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-10/VII)

Завдання і заходи до Обласної цільової програми з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, впровадження заходів з енергозбереження та розвитку матеріально-технічної бази Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на 2015 – 2019 роки

| № з/п | Найменування завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовна потреба у фінансуванні, тис. грн. | Очікуваний результат (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Завершення капітального ремонту навчального корпусу № 4 – пам’ятки архітектури місцевого значення (ліквідація наслідків аварійної ситуації) | 1) Уточнення та експертиза проектно-кошторисної документації на об’єкт; облаштування перекриттів 2, 3 поверхів та накриття даху (виконання робіт) 2) Виконання решти будівельних робіт | 2015 р. 2015-2019 рр. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 1 500,0 Вартість буде визначена проектно-кошторисною документацією | 1. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, забезпечення безпеки перебування людей в громадському місці; 2. Створення умов для навчального процесу в одну зміну |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Встановлення індивідуального теплового пункту з електронним регулятором температури (далі – ІТП) у навчальному корпусі № 1 | Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації, виконання робіт | 2015 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 600,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 15% (економія 296,3 тис. грн за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 4 | Реконструкція головного входу у навчальний корпус № 3 з влаштуванням теплової завіси | Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації. Виконання робіт по реконструкції входу | 2015 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 120,0 | 1. Ліквідація потенційної травмонебезпеки користувачів 2. Теплозбереження 3. Поліпшення ергономічних та естетичних параметрів будівлі |
| 18 | Встановлення ІТП у гуртожитках № 2, 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза проекту, встановлення ІТП | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 700,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 15% (економія 214 тис. грн за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Заміна вікон у навчальному корпусі № 1 | Заміна вікон в НК № 1: вітражів сходових маршів навчальних аудиторій та кабінетів | 2015-2016 рр. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 842,0 | Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 197 тис. грн. за рік) |
| 6 | Встановлення ІТП у гуртожитку № 3 | Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації, встановлення ІТП | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 600,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 15% (економія 50 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 22 | Влаштування ІТП у навчальному корпусу № 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза проекту, виконання робіт | 2017 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 600,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 15% (економія 191 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Встановлення ІТП у гуртожитку № 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза проекту, виконання робіт | 2017 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  | 600,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 15% (економія 52 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 14 | Встановлення ІТП у навчальних корпусах № 2, 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза проекту, влаштування ІТП | 2017 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 500,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 15% (економія 166 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
|  | Встановлення ІТП у гуртожитку № 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза проекту, виконання робіт | 2018р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 600,0 | Очікуване скорочення споживання тепла на 15% (економія 50 тис. грн. за рік) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зовнішнє утеплення фасаду навчального корпусу № 1 | Виготовлення та експертиза проектної документації, виконання робіт | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 500,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 197 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 10 | Реконструкція головного входу у навчальний корпус № 1 з влаштуванням теплової завіси | Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації, виконання робіт | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 120,0 | 1.Енергозбереження 2.Поліпшення ергономічних та естетичних параметрів будівлі |
| 12 | Заміна вікон у навчальному корпусі № 3 | Заміна вікон в НК № 3 | 2015-2019 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 605,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 128 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Заміна вікон у навчальному корпусі № 2 | Заміна вікон в НК № 2 | 2015-2019 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 35,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10%; 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 9 | Утеплення стін фасаду гуртожитку № 3 | Виконання робіт по утепленню фасаду гуртожитку № 3 | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 320,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 5%; 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 21 | Заміна вікон у приміщеннях бібліотеки в гуртожитках № 3, 4 | Заміна вікон у гуртожитку № 3,4 | 2016-2019 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 60,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10%; 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 2 | Зовнішнє утеплення фасаду навчального корпусу № 3 | Виготовлення та експертиза проектної документації, виконання робіт | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 600,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 127 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Впровадження автоматизованої системи on-line обліку енергоресурсів по всіх об’єктах споживання | Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза проекту, виконання робіт | 2016-2019 рр. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | Вартість буде визначена проектно-кошторисною документацією | Оn-line контроль за споживанням ресурсів, негайне реагування на факт понаднормового споживання |
| 2 | Зовнішнє утеплення фасаду гуртожитку № 1 | Виготовлення та експертиза проектної документації, виконання робіт | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 400,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 35 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| 2 | Зовнішнє утеплення фасаду гуртожитків № 2, 5 | Виготовлення та експертиза проектної документації, виконання робіт | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 1 000,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 142 тис. грн. за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зовнішнє утеплення фасаду гуртожитку № 3 |  | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 320,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 33 тис.грн за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
|  | Зовнішнє утеплення фасаду гуртожитку № 4 |  | 2018 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 370,0 | 1. Очікуване зменшення споживання тепла на 10% (економія 32 тис.грн за рік); 2. Покращення температурного режиму приміщень |
| Розвиток військової справи |
|  | Улаштування плацу з бруківки на території скверу університету | Виготовлення кошторисної документації, виконання робіт | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 525,0 замінити на 854,019 | Створення умов для проведення первинної військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів |
|  | Виконання ремонтних робіт в навчальному корпусі № 1, аудиторіях, лабораторіях, сан. вузлах | Виготовлення та експертиза проектної документації, виконання робіт | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 2 195,750 замінити на 1866,731 | Забезпечення якісного навчального процесу у спеціалізованих класах загальновійськових дисциплін, тактики та управління бою, військової психології, вогневої підготовки, інженерної підготовки та засобів зв’язку, а також у навчально-тренувальному комплексі (інтерактивному мультимедійному тирі) |
|  | Встановлення системи відео - спостереження та пожежної сигналізації в навчальних аудиторіях та кімнаті для зберігання зброї | Виготовлення кошторисної документації, виконання робіт | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 540,0 | Забезпечить охорону й збереження зброї та військового майна |
|  | Придбання обладнання та матеріально – технічних засобів для лабораторій, кімнати для зберігання зброї, аудиторій з мінно-вибухової підготовки, загальновійськової тактики, військової психології, тактичної медицини |  | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела | 439,250 |  |
|  | Придбання будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт |  | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Інші джерела не заборонені чинним законодавством | 65,326 |  |
|  | Виконання ремонтних робіт | Виготовлена кошторисна документація Заключний договір на виконання робіт | 2016 р. | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. | Інші джерела не заборонені чинним законодавством | 93,500 |  |

* для розрахунку економічного ефекту використано тариф, чинний з 01 квітня 2015 року:

- для навчальних корпусів - 1891,992 грн/Гкал

- для гуртожитків – 721,68 грн/Гкал.

Керівник секретаріату

обласної ради                                                                                                                         В. Мовчан